В рамках заключенного соглашения № 143 от 31.01.2024 года между Администрацией Чагодощенского муниципального округа и Департаментом образования Вологодской области на осуществление мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) в рамках подпрограммы 5 «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2024 году:

- в образовательных организациях проводятся  мероприятия по приспособлению зданий и помещений дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов). Общая сумма выделенных финансовых средств составляет 2 390 000,00 руб.

Данные мероприятия проводятся в следующих образовательных учреждениях:

1) Корпус № 2 МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» - изготовление и установка стационарного пандуса, оборудование входной группы (тамбура), сумма выделенных средств – 1 000 000,00 руб.;

2) ОСП «Начальная школа-детский сад п.Борисово» - приобретение пандуса инвентарного, сумма выделенных средств – 30 000,00 руб. (освоено 21 241,00 руб.,);

3) ОСП «Начальная школа-детский сад д.Анишино» - приобретение пандуса инвентарного, сумма выделенных средств – 30 000,00 руб. (освоено 13 435,00 руб.,);

4) ОСП «Начальная школа-детский сад д.Избоищи» - приобретение пандуса инвентарного, сумма выделенных средств – 30 000,00 руб. (освоено 13 435,00 руб.,);

5) Корпус № 3 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида п.Чагода» - изготовление и установка стационарного пандуса, ремонт входной группы (крыльца), сумма выделенных средств – 300 000,00 руб. (освоено 300 000,00 руб.);

6) МБДОУ «Сазоновский детский сад» - изготовление и установка стационарного пандуса, оборудование входной группы (тамбура), сумма выделенных средств – 1 000 000,00 руб. (сумма сметного расчета – 584 900,00 руб.).

По условиям Соглашения все работы по созданию архитектурной доступности в образовательных организациях будут завершены в срок до 10 августа 2024 года.